# Document de cadrage — Protocole Maître V2.3
## Projet
Système intégral de paper trading sur marchés prédictifs

## 1. Objet du projet
Ce projet vise à construire un système complet, discipliné et semi-automatisable de paper trading sur marchés prédictifs.
L’objectif n’est pas de « parier intelligemment » au feeling, mais de :
- détecter des marchés potentiellement mal pricés ;
- produire une estimation probabiliste structurée et reproductible ;
- comparer cette estimation à la probabilité implicite du marché ;
- transformer cet écart en décision paper encadrée ;
- suivre le cycle de vie des positions ;
- apprendre de manière cumulative par calibration et post-mortem.
Le projet est conçu comme un système de décision, pas comme une suite d’intuitions ni comme un simple exercice de prévision.

## 2. Finalité exacte
Le système a pour finalité de :
1. battre le marché en paper trading ;
2. produire un processus de décision traçable ;
3. limiter les biais cognitifs et narratifs ;
4. permettre une calibration empirique ;
5. préparer une automatisation future partielle ou plus avancée.
Le système n’a pas pour finalité de :
- couvrir tous les marchés sans discrimination ;
- maximiser le nombre de trades ;
- produire des probabilités esthétiques mais inutiles ;
- contourner les règles d’accès à des plateformes ;
- servir de substitut à une vraie discipline analytique.

## 3. Philosophie générale
Le projet repose sur plusieurs principes.
### 3.1 Séparation stricte des couches
La recherche, l’estimation, la décision, le suivi et l’évaluation ne doivent jamais être mélangés.
### 3.2 Primat du processus sur l’intuition
Une intuition peut exister, mais elle n’a aucune valeur opérationnelle tant qu’elle n’a pas été transformée en fiche structurée et en calcul.
### 3.3 Rigueur quasi bureaucratique
Le système doit être suffisamment rigide pour éviter que l’humeur, la narrative dominante ou l’actualité immédiate ne contaminent la décision.
### 3.4 Approche trader, nourrie par le forecasting
Le projet utilise des méthodes de prévision pour produire des probabilités, mais sa logique finale est celle d’un trader de marchés prédictifs :
il ne s’agit pas de prédire le monde en général, mais d’identifier où le marché se trompe relativement à une estimation mieux structurée.
### 3.5 Apprentissage itératif
Aucune formule initiale n’est considérée comme sacrée. Les paramètres de départ doivent être calibrés et révisés après observation de résultats.

## 4. Pipeline général du système
Le pipeline complet est le suivant :
screening → fiche marché → recherche structurée → estimation probabiliste → edge brut → edge ajusté → décision → monitoring → résolution → post-mortem → revue périodique
Aucune position paper ne doit exister hors de ce pipeline.

## 5. Structure d’ensemble
Le système se compose de douze couches :
1. screening des marchés ;
2. fiche marché ;
3. recherche structurée ;
4. moteur d’estimation probabiliste ;
5. évaluation de confiance ;
6. calcul de l’edge brut ;
7. calcul de l’edge ajusté ;
8. moteur de décision ;
9. gestion du capital paper ;
10. monitoring et révisions ;
11. post-mortem ;
12. revue périodique et calibration.

## 6. Couche 1 — Screening des marchés
### 6.1 Objet
Le screening sert à éviter de consacrer du temps à des marchés non exploitables, ambigus ou dominés par le bruit.
### 6.2 Statuts possibles
Chaque marché reçoit un statut :
- A — admissible ;
- B — admissible sous réserve ;
- C — non admissible.
### 6.3 Critères de rejet immédiat
Un marché est classé C si l’un des éléments suivants est présent :
- règle de résolution floue ou contestable ;
- événement lui-même mal défini ;
- marché purement mème ou bruit social ;
- dépendance à une source unique non vérifiable ;
- horizon trop court pour une analyse sérieuse ;
- liquidité structurellement trop faible ;
- impossibilité raisonnable de construire un base rate ou des facteurs pertinents.
### 6.4 Champs de screening
Chaque marché screené doit comporter au minimum :
- market_id
- market_title
- category
- market_probability_yes
- resolution_date
- days_to_resolution
- event_clarity
- resolution_clarity
- liquidity_quality
- information_accessibility
- market_noise_level
- screening_status
- screening_comment
### 6.5 Réserves typiques pour un statut B
Le statut B doit être utilisé de manière précise, pas comme fourre-tout. Il correspond à des cas tels que :
- liquidité moyenne mais pas rédhibitoire ;
- ambiguïté partielle d’événement ou de résolution ;
- information accessible mais fragmentaire ;
- marché potentiellement intéressant mais nécessitant une vérification supplémentaire avant analyse complète.
Un marché B doit devenir soit A soit C après examen détaillé.
### 6.6 Règle ferme
Un marché classé C ne doit pas être analysé plus loin.

## 7. Couche 2 — Fiche marché
Pour chaque marché admissible, une fiche standard est ouverte.
### 7.1 Métadonnées
- market_id
- market_title_exact
- platform
- market_url
- category_main
- category_subtype
- analysis_date
- resolution_date
- days_to_resolution
### 7.2 Données de marché
- price_yes
- price_no
- market_probability_yes
- market_probability_no
- market_snapshot_time
### 7.3 Qualité structurelle
Deux ambiguïtés sont distinguées explicitement.
#### a. Ambiguïté de l’événement
Le phénomène du monde réel à prédire est-il clair ?
#### b. Ambiguïté de résolution
La plateforme résoudra-t-elle l’événement de manière prévisible et non contestable ?
### 7.4 Champs qualité
- event_ambiguity
- resolution_ambiguity
- liquidity_quality
- information_quality
- market_structure_quality
- source_of_ambiguity

## 8. Couche 3 — Recherche structurée
La recherche doit être organisée selon des rubriques stables.
### 8.1 Rubriques obligatoires
- primary_sources
- historical_precedents
- institutional_constraints
- timeline_recent
- actors_and_incentives
- key_uncertainties
- counterarguments
- dominant_market_narrative
- quantitative_data_available
- expert_consensus_if_any
### 8.2 Principe de contradiction interne
La recherche doit faire apparaître :
- les éléments favorables à la thèse ;
- les éléments défavorables à la thèse ;
- les angles morts potentiels ;
- ce que le marché voit peut-être mieux que l’analyste.

## 9. Couche 4 — Moteur d’estimation probabiliste V2.3
C’est le cœur du système.
Le moteur suit la logique suivante :
base_rate → prérequis → facteurs pondérés → probabilité brute → compression par prérequis → fourchette d’incertitude → probabilité finale
### 9.1 Étape 1 — Base rate
#### Champ principal
base_rate
#### Champs de documentation
- base_rate_reference_class
- base_rate_comment
Le base rate doit être justifié par :
- une fréquence historique ;
- une classe de référence pertinente ;
- une explication de ses limites.
### 9.2 Étape 2 — Prérequis
Deux catégories de prérequis sont distinguées.
#### 9.2.1 Prérequis bloquants
Ce sont des conditions sans lesquelles la thèse est invalide.
Exemples :
- possibilité juridique ;
- éligibilité d’un candidat ;
- existence d’un pouvoir institutionnel ;
- fenêtre temporelle encore ouverte.
##### Statuts possibles
- filled
- partial
- not_filled
- unknown
##### Règle V2.3
Si au moins un prérequis bloquant critique = not_filled, alors :
VETO = TRUE
Le moteur ne poursuit pas vers une décision de trade.
#### 9.2.2 Prérequis pondérants
Ils ne bloquent pas le marché mais doivent réduire la probabilité estimée si leur état est fragile.
##### Coefficients V2.3
statut	facteur
filled	1.00
partial	0.85
unknown	0.75
not_filled	0.60

##### Agrégation V2.3
Le facteur global des prérequis pondérants est :
prerequisite_factor = min(facteurs_pondérants)
La logique retenue est celle du maillon faible, plus robuste que la moyenne simple.
### 9.3 Étape 3 — Facteurs pondérés
Chaque facteur est renseigné avec :
- factor_name
- factor_type : accélérateur / frein
- factor_score : -2, -1, 0, +1, +2
- factor_weight : 1, 2, 3
- factor_comment
#### Interprétation du score
- -2 = effet fortement défavorable
- -1 = effet modérément défavorable
- 0 = neutre / non concluant
- +1 = effet modérément favorable
- +2 = effet fortement favorable
#### Interprétation du poids
- 1 = secondaire
- 2 = important
- 3 = structurant
#### Calcul du score agrégé
weighted_factor_sum = Σ(score × weight)
#### Calcul du maximum théorique
max_possible_sum = Σ(2 × weight)
#### Ratio d’ajustement
adjustment_ratio = weighted_factor_sum / max_possible_sum
Le ratio est donc compris entre -1 et +1.
### 9.4 Étape 4 — Cap d’ajustement
Par défaut :
adjustment_cap_default = 0.30
L’ajustement brut est :
probability_adjustment = adjustment_ratio × adjustment_cap
#### Override exceptionnel
Un champ d’exception est prévu :
- adjustment_cap_override_allowed
- adjustment_cap_override_value
- adjustment_cap_override_comment
L’override n’est autorisé que si :
- il est justifié par écrit ;
- la contradiction forcée a été effectuée ;
- la documentation du cas extrême est solide.
### 9.5 Étape 5 — Probabilité brute avant compression par prérequis
p_raw = base_rate + probability_adjustment
### 9.6 Étape 6 — Compression par les prérequis pondérants
p_prereq = p_raw × prerequisite_factor
Puis bornage :
p_estimated = min(0.99, max(0.01, p_prereq))
Cette règle s’applique à la probabilité totale, pas seulement à l’ajustement.
### 9.7 Étape 7 — Contradiction forcée
Cette étape est obligatoire.
L’analyste doit renseigner :
- best_counter_thesis
- top_3_failure_reasons
- market_might_be_right_because
- thesis_invalidation_trigger
- what_information_would_change_my_mind_immediately
Sans contradiction forcée complétée, la fiche n’est pas valide.
### 9.8 Étape 8 — Fourchette d’incertitude
La V2.3 conserve une fourchette symétrique autour de l’estimation centrale comme solution initiale simple.
#### Largeur selon confiance
confiance	width
high	0.08
medium	0.15
low	0.25

#### Calcul
Si width est la largeur totale :
low = p_estimated - (width / 2)
high = p_estimated + (width / 2)
Puis bornage entre 0.01 et 0.99.
#### Champs
- estimated_probability_yes
- estimated_probability_low
- estimated_probability_high
- uncertainty_width

## 10. Couche 5 — Niveau de confiance
La confiance doit être structurée.
### 10.1 Sous-composantes
- confidence_sources
- confidence_model
- confidence_context
- confidence_prerequisites
- confidence_counterthesis
- confidence_overall
### 10.2 Niveaux
- high
- medium
- low
### 10.3 Usage
La confiance sert :
- à définir la largeur de la fourchette ;
- à pondérer l’edge ajusté ;
- à documenter la fragilité de la thèse.

## 11. Couche 6 — Edge brut
### 11.1 Définition
raw_edge = estimated_probability_yes - market_probability_yes
### 11.2 Interprétation
- raw_edge > 0 : le marché semble sous-estimer YES
- raw_edge < 0 : le marché semble surestimer YES, donc NO devient intéressant

## 12. Couche 7 — Edge ajusté
L’edge ajusté corrige l’edge brut par la qualité réelle du dossier.
### 12.1 Facteurs de correction
#### Facteur confiance
niveau	facteur
high	1.00
medium	0.80
low	0.50

#### Facteur liquidité
niveau	facteur
high	1.00
medium	0.85
low	0.60

#### Facteur qualité d’information
niveau	facteur
high	1.00
medium	0.90
low	0.70

#### Facteur ambiguïté d’événement
niveau	facteur
low	1.00
medium	0.85
high	0.60

#### Facteur ambiguïté de résolution
niveau	règle
low	facteur 1.00
medium	facteur 0.80
high	VETO

#### Facteur temps
Ce facteur ne prétend pas que les longs horizons sont toujours mauvais. Il représente une dépréciation heuristique de l’edge exploitable, liée au risque de révisions futures et de dérive de thèse.
horizon	facteur
< 30 jours	1.00
30–120 jours	0.90
120–365 jours	0.80
> 365 jours	0.70

Ce facteur est explicitement marqué comme heuristique initiale à calibrer.
#### Facteur incertitude
La pénalité liée à la largeur de fourchette devient progressive.
uncertainty_width	facteur
≤ 0.15	1.00
> 0.15 et ≤ 0.25	0.85
> 0.25 et ≤ 0.35	0.65
> 0.35	0.50

### 12.2 Formule consolidée V2.3
Sous réserve d’absence de veto :
adjusted_edge =
raw_edge
× confidence_factor
× liquidity_factor
× information_factor
× event_ambiguity_factor
× resolution_factor
× time_factor
× uncertainty_factor
### 12.3 Veto
Le moteur passe en VETO si :
- au moins un prérequis bloquant critique = not_filled ;
- resolution_ambiguity = high ;
- le marché a été classé non admissible au screening ;
- la fiche est structurellement incomplète.

## 13. Couche 8 — Moteur de décision
### 13.1 Côté de position
La direction doit être explicite.
- si adjusted_edge > 0 → position_side = YES
- si adjusted_edge < 0 → position_side = NO
- si |adjusted_edge| < seuil → position_side = NONE
### 13.2 Types de sortie
- NO_TRADE
- SMALL_PAPER_POSITION
- STANDARD_PAPER_POSITION
- VETO
### 13.3 Seuils de décision V2.3
Sous réserve d’absence de veto :
| |adjusted_edge| | décision | taille paper |
|---|---|---:|
| < 0.05 | NO_TRADE | 0 |
| 0.05 à < 0.12 | SMALL_PAPER_POSITION | 2 % bankroll |
| ≥ 0.12 | STANDARD_PAPER_POSITION | 5 % bankroll |
Les seuils sont considérés comme paramètres initiaux calibrables, non comme vérités définitives.

## 14. Couche 9 — Gestion du capital paper
### 14.1 Bankroll initiale
paper_bankroll = 1000 €
### 14.2 Tailles
- petite position : 2 % de la bankroll
- position standard : 5 % max
### 14.3 Principe
Le système privilégie une discipline simple avant toute sophistication de type Kelly fractionnaire.

## 15. Couche 10 — Monitoring et révisions
Le monitoring suit la vie du trade.
### 15.1 Statuts possibles
- ACTIVE
- ACTIVE_UNDER_REVIEW
- THESIS_WEAKENED
- THESIS_INVALIDATED
- RESOLVED
- CLOSED_EARLY (optionnel)
### 15.2 Déclencheurs de révision
Une révision est lancée si :
- un fait institutionnel ou juridique important survient ;
- un acteur clé change de position ;
- un prérequis change ;
- une information nouvelle substantielle apparaît ;
- la structure causale du marché est modifiée ;
- un seuil temporel critique est franchi.
### 15.3 Règle fondamentale
Le prix seul ne déclenche pas une révision de thèse.
Le prix peut justifier un contrôle de sortie ou une observation, mais seule une information nouvelle peut déclencher une ré-estimation formelle.
### 15.4 Révision formelle
Chaque révision doit réouvrir le moteur.
#### Champs de révision
- revision_date
- revision_trigger
- revised_factor_scores
- revised_weighted_factor_sum
- revised_p_estimated
- revised_low
- revised_high
- revised_raw_edge
- revised_adjusted_edge
- thesis_status
### 15.5 Sortie anticipée paper
Pour le paper trading V2.3, la règle simple est conservée :
si revised_adjusted_edge ≤ 0 → CLOSE_POSITION
Cette règle pourra être recalibrée plus tard si nécessaire.

## 16. Couche 11 — Journal central
Le journal central doit permettre le suivi, l’audit et la calibration.
### 16.1 Champs minimaux
- market_id
- analysis_date
- category_main
- market_title
- resolution_date
- days_to_resolution
- market_probability_yes
- estimated_probability_yes
- estimated_probability_low
- estimated_probability_high
- raw_edge
- adjusted_edge
- position_side
- decision
- paper_position_size
- confidence_overall
- event_ambiguity
- resolution_ambiguity
- liquidity_quality
- thesis_status
- final_resolution
- paper_pnl
- paper_pnl_per_day
- brier_score
- closing_price_before_resolution
- dominant_market_narrative
- post_mortem_summary
- analysis_version
- protocol_version
- parameters_version
### 16.2 PnL paper
Le PnL paper devra être calculé en tenant compte du côté de position (YES ou NO).

## 17. Couche 12 — Post-mortem
Après résolution, chaque marché doit faire l’objet d’un retour critique.
### 17.1 Questions obligatoires
- la probabilité était-elle mal estimée ?
- le base rate était-il mauvais ?
- les facteurs étaient-ils mal pondérés ?
- un prérequis a-t-il été mal lu ?
- la contradiction forcée était-elle insuffisante ?
- le marché avait-il raison pour de bonnes raisons ?
- la thèse a-t-elle été invalidée en cours de vie sans réaction adéquate ?
### 17.2 Champs
- post_mortem_error_type
- post_mortem_main_lesson
- post_mortem_process_fix

## 18. Revue périodique
Tous les 10 à 20 marchés, le système doit être audité.
### 18.1 Axes obligatoires
- profit paper cumulé ;
- Brier score moyen ;
- performance par catégorie ;
- performance par horizon ;
- performance par niveau de confiance ;
- performance selon liquidité ;
- taux d’abstention ;
- taux de thèses invalidées ;
- vitesse à laquelle le marché a validé ou invalidé la lecture ;
- erreurs récurrentes sur les prérequis ;
- erreurs récurrentes de pondération ;
- taux de rejet ;
- rentabilité par temps immobilisé.
### 18.2 Finalité
La revue ne doit pas seulement mesurer ce qui marche, mais aussi identifier où le système est structurellement faible.

## 19. Étape zéro obligatoire — Calibration rétroactive
Avant tout lancement live en paper trading, une phase de calibration rétroactive doit être menée.
### 19.1 Objectifs
- tester la robustesse du moteur ;
- vérifier si les coefficients sont trop sévères ou trop permissifs ;
- détecter les faux positifs et faux négatifs ;
- ajuster les paramètres sans improviser en situation live.
### 19.2 Format recommandé
- sélectionner un lot de marchés déjà résolus, idéalement dans une catégorie relativement cohérente ;
- les analyser comme si le résultat n’était pas connu ;
- comparer ensuite les décisions et estimations au résultat réel ;
- ajuster les paramètres si nécessaire.
### 19.3 Paramètres à calibrer en priorité
- adjustment_cap
- coefficients de confiance
- coefficients de liquidité
- facteur temps
- facteur incertitude
- seuils de décision

## 20. Paramétrage et gouvernance des coefficients
Tous les coefficients doivent être centralisés dans une feuille ou section de configuration.
### 20.1 Exemples de paramètres configurables
- adjustment_cap_default
- confidence_factor_high
- confidence_factor_medium
- confidence_factor_low
- liquidity_factor_*
- information_factor_*
- event_ambiguity_factor_*
- resolution_factor_medium
- time_factor_*
- uncertainty_factor_*
- seuils de décision
### 20.2 Versionnement
Chaque modification des paramètres doit être versionnée.
Champs recommandés :
- protocol_version
- parameters_version
- change_log_comment

## 21. Position sur la spécialisation
Le système n’impose pas une spécialisation doctrinale immédiate. En revanche, il reconnaît qu’un généralisme absolu est fragile.
### Arbitrage retenu
- vision générale autorisée ;
- calibration initiale recommandée sur un sous-ensemble cohérent ;
- spécialisation éventuelle guidée ensuite par les résultats observés.
Autrement dit :
le système peut commencer généraliste dans l’intention, mais il doit laisser les données montrer où un edge réel existe — et où il n’existe pas.

## 22. Limites reconnues du système
La V2.3 ne prétend pas :
- produire des probabilités « vraies » au sens fort ;
- éliminer toute subjectivité ;
- être optimale dès le départ ;
- remplacer l’analyse humaine ;
- survivre à tous les types de marchés sans adaptation.
Elle prétend seulement être :
- plus rigoureuse qu’une intuition ;
- plus traçable qu’un simple jugement ;
- plus calibrable qu’un protocole purement qualitatif ;
- suffisamment structurée pour être testée empiriquement.

## 23. Livrables attendus pour la phase d’implémentation
Une fois ce document validé, les livrables opérationnels à construire sont :
1. un support de configuration des paramètres ;
2. un registre central de marchés ;
3. une table ou feuille dédiée aux facteurs ;
4. une table ou feuille dédiée au monitoring ;
5. une structure de backtest / calibration rétroactive ;
6. une structure exportable vers JSON ou base de données si nécessaire.

## 24. Statut de la version 2.3
La version 2.3 constitue la version de cadrage opérationnelle du projet.
Elle est conçue pour :
- servir de base de documentation ;
- encadrer la construction du support ;
- limiter les dérives de méthode ;
- rendre le projet auditable et itérable.
Elle n’est pas une version figée pour toujours. Elle est une base suffisamment propre pour être implémentée, testée et corrigée par calibration.

## 25. Résumé exécutif
Le projet consiste à bâtir un système de paper trading sur marchés prédictifs fondé sur une discipline procédurale stricte.
Chaque marché passe par :
- un screening d’admissibilité ;
- une fiche marché normalisée ;
- une recherche structurée ;
- un moteur d’estimation probabiliste fondé sur base rate, prérequis et facteurs pondérés ;
- un calcul d’edge brut puis d’edge ajusté ;
- une décision paper explicite en YES, NO ou abstention ;
- un monitoring avec révisions formelles ;
- un post-mortem ;
- une revue périodique.
Le système cherche moins à « avoir raison sur le monde » qu’à être plus rigoureux que le marché agrégé dans l’identification d’erreurs de prix.
Sa force ne réside pas dans une formule magique, mais dans la combinaison de :
- structure ;
- traçabilité ;
- discipline ;
- calibration ;
- apprentissage.
C’est sur cette base que le projet peut désormais être implémenté.
Voici le texte exact à ajouter au protocole maître à partir de la section 26.

# 26. Architecture d’exécution semi-automatique
Le système repose sur une architecture semi-automatique découplée, fondée sur la séparation entre :
- un sous-système analytique conversationnel ;
- un moteur déterministe de calcul et de décision.
Cette séparation constitue un principe fondamental du projet.
## 26.1 Sous-système analytique conversationnel
Le sous-système analytique conversationnel est chargé de produire une analyse structurée du marché.
Ses responsabilités incluent notamment :
- l’interprétation du marché proposé ;
- la recherche documentaire ;
- l’identification de la classe de référence du base rate ;
- l’évaluation des prérequis ;
- la construction des facteurs explicatifs ;
- l’évaluation qualitative de la confiance ;
- l’identification des ambiguïtés ;
- la formulation d’une contradiction forcée.
Le résultat de ce travail est encapsulé dans un objet structuré appelé analysis_payload.
## 26.2 Moteur déterministe
Le moteur déterministe est chargé d’exécuter les règles quantitatives du protocole.
Ses responsabilités incluent notamment :
- la validation des données entrantes ;
- le calcul des probabilités estimées ;
- le calcul de l’edge brut ;
- le calcul de l’edge ajusté ;
- la détermination du côté de position (YES / NO / NONE) ;
- la production d’une décision paper ;
- le suivi des révisions ;
- l’historisation des calculs.
## 26.3 Principe de séparation
Le moteur ne doit pas interpréter le monde.
Il applique des règles formelles à une analyse déjà structurée.
Inversement, l’analyse conversationnelle ne doit pas se substituer au moteur pour les calculs finaux.
Le principe directeur du système est le suivant :
la conversation pense, le moteur calcule.
## 26.4 Objectif
Cette architecture vise à éviter deux dérives opposées :
- un moteur opaque intégrant une logique analytique difficilement auditable ;
- une analyse riche mais non reproductible et non recalculable.

# 27. Contrat de données du système
Le système repose sur un ensemble d’objets structurés qui constituent le contrat de données officiel.
Ces objets décrivent le cycle de vie complet d’une analyse.
## 27.1 market_request
market_request est l’objet d’entrée initial.
Il décrit le marché soumis à analyse.
Il doit contenir au minimum :
- market_id
- market_title
- platform
- market_price_yes
- market_price_no
- market_snapshot_time
- resolution_date
- category
- market_url (optionnel)
Cet objet ne contient aucune analyse.

## 27.2 analysis_payload
analysis_payload est l’objet produit par le sous-système analytique conversationnel.
Il contient notamment :
- le screening du marché ;
- le base rate et sa classe de référence ;
- les prérequis ;
- la liste structurée des facteurs ;
- les niveaux de confiance ;
- les ambiguïtés ;
- la contradiction forcée ;
- les métadonnées d’analyse.
Cet objet fournit les inputs analytiques nécessaires au moteur.

## 27.3 engine_output
engine_output est l’objet produit par le moteur déterministe.
Il contient notamment :
- les scores agrégés ;
- la probabilité estimée ;
- la fourchette d’incertitude ;
- l’edge brut ;
- l’edge ajusté ;
- la décision (YES / NO / NONE) ;
- le sizing paper ;
- les paramètres utilisés.

## 27.4 market_event_update
market_event_update permet d’enregistrer une information nouvelle concernant un marché analysé sans déclencher automatiquement une révision formelle.
Il sert à documenter :
- une information observée ;
- sa source ;
- sa date ;
- son impact estimé ;
- la décision de déclencher ou non une révision.
Structure minimale :
- market_id
- event_timestamp
- event_description
- event_source
- impact_level
- revision_triggered
- reason_no_revision
impact_level est un enum :
- low
- medium
- high
Si revision_triggered = false, le champ reason_no_revision est obligatoire.

## 27.5 revision_payload
revision_payload est produit lorsqu’une information nouvelle entraîne une révision formelle de la thèse.
Il contient notamment :
- la date de révision ;
- la raison de la révision ;
- les facteurs révisés ;
- les probabilités révisées ;
- les edges révisés ;
- le nouveau statut de thèse.

## 27.6 post_mortem_payload
post_mortem_payload est produit après la résolution du marché.
Il sert à analyser :
- les raisons du succès ou de l’échec ;
- les erreurs analytiques ;
- les erreurs méthodologiques ;
- les améliorations possibles du protocole.

## 27.7 system_config
system_config est l’objet contenant les paramètres actifs du moteur.
Il inclut notamment :
- les multiplicateurs de confiance ;
- les pénalités d’ambiguïté ;
- les facteurs temps ;
- les seuils d’edge ;
- les règles de sizing.
Cet objet constitue la source de vérité des paramètres du moteur.

## 27.8 portfolio_state (optionnel)
Si le système intègre une gestion dynamique de bankroll paper, un objet portfolio_state peut être utilisé.
Il contient notamment :
- la bankroll paper active ;
- l’exposition totale ;
- les positions ouvertes ;
- les contraintes de sizing.

# 28. Répartition des responsabilités
Le protocole distingue clairement les responsabilités de l’analyse conversationnelle et du moteur.
## 28.1 Responsabilités de l’analyse
L’analyse conversationnelle est responsable de :
- la recherche ;
- l’interprétation ;
- la construction des facteurs ;
- l’évaluation des prérequis ;
- la formulation d’une thèse ;
- la contradiction forcée.
## 28.2 Responsabilités du moteur
Le moteur est responsable de :
- la validation des payloads ;
- les calculs probabilistes ;
- l’application des règles ;
- la décision paper ;
- l’historisation.
## 28.3 Gestion des payloads invalides
Tous les champs n’ont pas le même niveau de criticité.
Le moteur distingue trois catégories :
### Champs bloquants
Absence → refus du calcul.
Exemples :
- base_rate
- factor_list
- market_price
- statut des prérequis bloquants.
### Champs dégradants
Absence → warning + pénalité sur la confiance.
Exemples :
- base_rate_comment
- factor_comment.
### Champs informationnels
Absence → warning seulement.
Exemples :
notes analytiques détaillées.

# 29. Gouvernance des versions
Le système distingue plusieurs niveaux de versionnement.
## 29.1 protocol_version
Version du protocole méthodologique global.
## 29.2 schema_version
Version du schéma des objets JSON.
## 29.3 parameters_version
Version des paramètres du moteur.
## 29.4 analysis_version
Version interne d’une analyse donnée.

# 30. Identifiants et traçabilité
Le système utilise plusieurs identifiants.
## 30.1 Identifiants principaux
- market_id
- thesis_id
- analysis_id
- revision_id
- post_mortem_id
## 30.2 Principe
Un marché possède une seule thèse active à la fois.
## 30.3 Relation entre identifiants
Une analyse initiale produit :
- market_id
- thesis_id
- analysis_id
Les révisions produisent des revision_id associés au même thesis_id.
Si la thèse change fondamentalement :
- un nouveau thesis_id est créé ;
- l’ancien est archivé.
## 30.4 Stockage séparé
Le système doit conserver séparément :
- analysis_payload
- engine_output
- post_mortem_payload
## 30.5 Immutabilité
Les payloads analytiques bruts ne doivent jamais être modifiés silencieusement.
Toute correction doit créer :
- une nouvelle analyse
- ou une révision.

# 31. Validation stricte des schémas
Tout objet entrant dans le moteur doit être validé.
La validation vérifie :
- la présence des champs obligatoires ;
- les types de données ;
- les enums ;
- les bornes ;
- la structure JSON.
En cas d’erreur, le moteur refuse le calcul.

# 32. Fraîcheur des snapshots de marché
Un calcul ne doit pas être effectué sur un prix périmé.
Le champ market_snapshot_time est obligatoire.
Si le snapshot est trop ancien :
- le moteur doit demander un rafraîchissement
- ou refuser le calcul.

# 33. Structure minimale de analysis_payload
Un analysis_payload doit contenir des éléments structurés.
## 33.1 Base rate
- base_rate
- base_rate_reference_class
## 33.2 Prérequis
Liste structurée des prérequis.
## 33.3 Facteurs
Chaque facteur contient :
- factor_name
- factor_score
- factor_weight
## 33.4 Contradiction forcée
La section contradiction_forced doit inclure :
- best_counter_thesis
- top_3_failure_reasons
- market_might_be_right_because
- thesis_invalidation_trigger
- what_would_change_my_mind
thesis_invalidation_trigger décrit un événement observable invalidant la thèse.
what_would_change_my_mind décrit une information qui conduirait à réviser l’analyse.

# 34. Statut du protocole
Avec l’ajout des sections 26–33, le protocole constitue désormais un cadre de fonctionnement semi-automatique.
Il définit :
- la méthode d’analyse ;
- l’architecture du moteur ;
- les objets de données ;
- les règles de validation ;
- les mécanismes de traçabilité.
## 34.1 Limites actuelles
Certains aspects ne sont pas encore spécifiés :
- l’interface de soumission des marchés ;
- l’architecture de stockage ;
- l’automatisation des revues périodiques ;
- l’intégration logicielle complète.
Ces éléments pourront être précisés dans des versions futures.